TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đề tài:

Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA

| Mã repository: | TTTN_MIS_02_Helpdesk_SLA |
| --- | --- |
| Chuyên ngành | Hệ thống thông tin quản lý |
| Kỳ báo cáo: | Tiến độ từ CV020 đến CV035 |
| Thành viên: | Phạm Bao Hữu Thọ Nguyễn Thị Mai Thy |
| Giảng viên hướng dẫn: | Thầy Mai Ngọc Châu |
| Ngày báo cáo: | 29/08/2026 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan tiến độ tuần	3

1.1. Mục tiêu của tuần	3

1.2. Phạm vi và mức độ hoàn thành	3

2. Nội dung công việc đã hoàn thành	3

2.1. Hoàn thiện UI/UX và kế hoạch kiểm thử (CV020-CV022)	3

2.2. Nền tảng hệ thống, xác thực và phân quyền (CV023-CV026)	4

2.3. Các chức năng nghiệp vụ ticket (CV027-CV033)	5

2.4. Trao đổi, solution note và audit log (CV034-CV035)	6

3. Kết quả kỹ thuật và minh chứng	6

3.1. Kiến trúc và công nghệ triển khai	6

3.2. Kiểm thử và độ ổn định	6

3.3. Minh chứng bàn giao	7

4. Phân công và kết quả đóng góp	7

5. Khó khăn phát sinh và cách xử lý	7

6. Đánh giá tiến độ	8

7. Kế hoạch tiếp theo	8

8. Kết luận	9

# 1. Tổng quan tiến độ tuần

Tại kỳ báo cáo trước, nhóm đã trình bày tiến độ đến CV019 - Thiết kế API và mã lỗi. Trong tuần báo cáo này, nhóm tiếp tục hoàn thiện 16 công việc từ CV020 đến CV035, bao gồm ba công việc thiết kế/kiểm thử và mười ba công việc lập trình backend.

Kết quả: Hoàn thành 16/16 công việc trong phạm vi CV020-CV035; toàn bộ bộ kiểm thử hiện tại gồm 153 test đều đạt; migration mới nhất là 20260828_0009 (head).

## 1.1. Mục tiêu của tuần

- Hoàn thiện wireframe cho ba vai trò và lập Traceability Matrix/Test Plan để nối tiếp đặc tả API đã báo cáo ở CV019.

- Khởi tạo môi trường triển khai backend; xây dựng xác thực, phân quyền và quản trị người dùng/vai trò.

- Triển khai đầy đủ chuỗi nghiệp vụ ticket từ tạo mới, phân loại, đính kèm, tra cứu, phân công đến chuyển trạng thái.

- Hoàn thiện trao đổi, solution note và audit log để bảo đảm khả năng theo dõi, kiểm soát và truy vết thao tác.

## 1.2. Phạm vi và mức độ hoàn thành

| Phạm vi báo cáo | CV020-CV035 |
| --- | --- |
| Số công việc | 16 |
| Hoàn thành | 16/16 (100%) |
| Tài liệu bổ sung | 03 tài liệu: Wireframe Requester, Wireframe Handler/Admin, RTM và Test Plan |
| Mô-đun lập trình | 13 hạng mục backend từ CV023 đến CV035 |
| Kiểm thử | 153 test đạt - không có test thất bại trong bản tại thời điểm báo cáo |

# 2. Nội dung công việc đã hoàn thành

## 2.1. Hoàn thiện UI/UX và kế hoạch kiểm thử (CV020-CV022)

| Mã | Người thực hiện | Nội dung và kết quả hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| CV020 | Phạm Bao Hữu Thọ | Thiết kế wireframe cho “Người gửi yêu cầu”: đăng nhập, tổng quan, tạo ticket, đính kèm, theo dõi, trao đổi, bổ sung thông tin, xem kết quả, mở lại và đánh giá. |
| CV021 | Phạm Bao Hữu Thọ | Thiết kế wireframe cho “Người xử lý” và “Quản trị viên”: dashboard, hàng đợi, chi tiết ticket, phân công, workflow, giám sát SLA, quản lý người dùng/vai trò và danh mục. |
| CV022 | Phạm Bao Hữu Thọ | Lập Traceability Matrix liên kết yêu cầu - use case - API - test case; xây dựng Test plan gồm phạm vi, chiến lược, môi trường, tiêu chí vào/ra và quản lý lỗi. |

Kết quả: phần UI/UX và kiểm thử đã được đồng bộ với phạm vi nghiệp vụ, RBAC, workflow, SLA và đặc tả API của các công việc trước.

## 2.2. Nền tảng hệ thống, xác thực và phân quyền (CV023-CV026)

| Mã | Người thực hiện | Nội dung và kết quả hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| CV023 | Nguyễn Thị Mai Thy | Khởi tạo cấu trúc dự án FastAPI theo lớp API - Service - Repository - Model; thiết lập cấu hình môi trường, Docker Compose, PostgreSQL, Redis, Alembic và health check. |
| CV024 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng đăng nhập, làm mới token, đăng xuất và lấy thông tin người dùng hiện tại; sử dụng JWT, refresh-token rotation, Argon2id và kiểm soát đăng nhập sai. |
| CV025 | Nguyễn Thị Mai Thy | Xây dựng RBAC phía server cho ba vai trò Requester, Processor và Administrator; xác minh quyền hiện hành từ cơ sở dữ liệu, không tin cậy quyền do phía client cung cấp. |
| CV026 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng quản lý tài khoản, phòng ban và vai trò: tạo/cập nhật/vô hiệu hóa tài khoản, gán/gỡ vai trò và bảo vệ tài khoản quản trị cuối cùng. |

## 2.3. Các chức năng nghiệp vụ ticket (CV027-CV033)

| Mã | Người thực hiện | Nội dung và kết quả hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| CV027 | Nguyễn Thị Mai Thy | Xây dựng chức năng tạo ticket; sinh mã duy nhất, kiểm tra dữ liệu và danh mục hợp lệ, khởi tạo trạng thái, lịch sử và SLA ban đầu. |
| CV028 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng quản lý danh mục và mức ưu tiên: danh sách, tìm kiếm, tạo, cập nhật, vô hiệu hóa và kiểm soát trùng tên/mã/cấp độ. |
| CV029 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng đính kèm minh chứng: tải lên, tải xuống, xóa theo quyền; kiểm tra dung lượng, phần mở rộng, MIME và nội dung thực của tệp; chống path traversal. |
| CV030 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng danh sách ticket theo phạm vi từng vai trò; hỗ trợ tìm kiếm, lọc kết hợp, phân trang, sắp xếp và khoảng thời gian. |
| CV031 | Nguyễn Thị Mai Thy | Xây dựng trang chi tiết và lịch sử ticket: thông tin tổng hợp, trao đổi công khai/nội bộ, tệp đính kèm, lịch sử trạng thái, phân công và SLA theo quyền truy cập. |
| CV032 | Nguyễn Thị Mai Thy | Xây dựng phân công và tái phân công: xác thực Processor hợp lệ, lưu lịch sử phân công, yêu cầu lý do tái phân công và ghi nhận audit. |
| CV033 | Nguyễn Thị Mai Thy | Xây dựng chuyển trạng thái theo business rules với tám luồng thao tác; xử lý PENDING_INFO, RESOLVED, REOPENED, CLOSED, REJECTED, tạm dừng/tiếp tục SLA và tự động đóng sau 72 giờ. |

## 2.4. Trao đổi, solution note và audit log (CV034-CV035)

| Mã | Người thực hiện | Nội dung và kết quả hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| CV034 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng trao đổi công khai và ghi chú nội bộ; lưu nội dung, tác giả, thời gian; kiểm soát quyền chỉnh sửa và ghi solution note khi giải quyết ticket. |
| CV035 | Phạm Bao Hữu Thọ | Xây dựng audit log dạng append-only cho đăng nhập, thay đổi quyền, tạo ticket, phân công, cập nhật trạng thái, SLA, đóng/mở lại; hỗ trợ lọc và che dữ liệu nhạy cảm. |

# 3. Kết quả kỹ thuật và minh chứng

## 3.1. Kiến trúc và công nghệ triển khai

- Backend: Python, FastAPI và Pydantic.

- Dữ liệu: SQLAlchemy AsyncIO, PostgreSQL và Alembic.

- Phiên đăng nhập: JWT Bearer, access token, refresh token rotation và Redis.

- Bảo mật mật khẩu: Argon2id; kiểm soát quyền tại server theo RBAC.

- Tổ chức mã nguồn theo các lớp route/API, schema, service, repository và model.

## 3.2. Kiểm thử và độ ổn định

Kiểm thử tự động: 153 test đã chạy thành công trên toàn bộ phạm vi CV023-CV035. Riêng các mô-đun mới nhất gồm workflow 19 test, comment/solution 12 test và audit log 11 test.

- Bao phủ trường hợp thành công, sai dữ liệu, chưa đăng nhập, sai quyền, không đúng chủ sở hữu và sai trạng thái.

- Kiểm tra tính nguyên tử của thao tác phân công, chuyển trạng thái, SLA, lịch sử và audit log.

- Kiểm tra giới hạn và an toàn tệp đính kèm, bao gồm MIME, nội dung tệp, dung lượng và tên tệp nguy hiểm.

- Kiểm tra dữ liệu nội bộ không bị lộ cho Requester và dữ liệu nhạy cảm được che trong audit log.

## 3.3. Minh chứng bàn giao

- Tài liệu: ba tài liệu mới CV020-CV022 cùng bộ sơ đồ Draw.io/PNG tương ứng.

- Mã nguồn: các route, schema, service, repository, model và script thuộc CV023-CV035.

- Cơ sở dữ liệu: chuỗi migration từ 20260827_0001 đến 20260828_0009; revision 0009 là head hiện tại.

- Quản lý phiên bản: các nhánh chức năng đã được merge vào main; phiên bản tại thời điểm báo cáo kết thúc ở merge CV035.

- API: có thể kiểm tra bằng Swagger và chạy thử luồng từ đăng nhập, tạo ticket, phân công, xử lý, trao đổi đến giải quyết/đóng ticket.

# 4. Phân công và kết quả đóng góp

| Thành viên | Số công việc | Mã công việc phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Phạm Bao Hữu Thọ | 10 | CV020, CV021, CV022, CV024, CV026, CV028, CV029, CV030, CV034, CV035 |
| Nguyễn Thị Mai Thy | 6 | CV023, CV025, CV027, CV031, CV032, CV033 |
| Tổng cộng | 16 | 16/16 công việc hoàn thành trong phạm vi báo cáo tuần này |

# 5. Khó khăn phát sinh và cách xử lý

| Nội dung | Vấn đề phát sinh | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Cấu hình môi trường và CSDL | Tên service Docker Compose ban đầu chưa đồng nhất; việc kích hoạt môi trường ảo trên PowerShell bị giới hạn execution policy. | Chuẩn hóa service PostgreSQL, hướng dẫn kích hoạt venv theo phạm vi Process và kiểm tra health trước khi chạy ứng dụng. |
| Liên kết mô hình dữ liệu | Phát sinh lỗi SQLAlchemy mapper khi tải quan hệ người dùng - phòng ban trong quá trình triển khai ticket. | Rà soát model, relationship và repository; bổ sung migration, sau đó chạy lại kiểm thử hồi quy. |
| Đồng bộ RBAC và workflow | Cần bảo đảm quyền của ba vai trò và business rules được áp dụng nhất quán trên mọi endpoint. | Kiểm tra quyền từ cơ sở dữ liệu, giới hạn dữ liệu theo chủ sở hữu/người được phân công và bổ sung test cho trường hợp bị từ chối. |
| Tích hợp nhiều mô-đun | Comment, solution note, SLA và audit log có quan hệ chặt với lịch sử ticket và chuyển trạng thái. | Xử lý trong transaction, bổ sung kiểm thử tích hợp và bảo đảm audit log chỉ được ghi thêm, không sửa/xóa. |

# 6. Đánh giá tiến độ

- Hoàn thành đúng phạm vi 16 công việc CV020-CV035 của kỳ báo cáo tuần này.

- Bảo đảm sự liên kết từ tài liệu UI/UX và Test Plan đến phần triển khai backend.

- Các business rules chính về RBAC, trạng thái ticket, SLA, phân công, trao đổi và audit đã được thể hiện trong mã nguồn và kiểm thử.

- Phiên bản backend hiện đủ cơ sở để chuẩn bị dữ liệu demo, kiểm thử tích hợp và tiếp tục các công việc tiếp theo trong backlog.

Đánh giá chung: Nhóm hoàn thành 100% kế hoạch đến CV035. Đây là mức hoàn thành của phạm vi đã lên kế hoạch đến thời điểm báo cáo, không phải 100% toàn bộ đồ án.

# 7. Kế hoạch tiếp theo

- Cập nhật README và hướng dẫn chạy hệ thống theo phiên bản CV035, bao gồm số lượng test và migration head mới nhất.

- Chuẩn bị dữ liệu seed và kịch bản demo xuyên suốt cho ba vai trò Requester, Processor và Administrator.

- Kiểm tra migration trên PostgreSQL, tình trạng Redis và các health check trước buổi báo cáo/demo.

- Tiếp tục các công việc sau CV035 theo backlog; ưu tiên kiểm thử tích hợp, giao diện và hoàn thiện luồng nghiệp vụ toàn hệ thống.

# 8. Kết luận

Trong tuần báo cáo, nhóm đã chuyển từ giai đoạn hoàn thiện thiết kế sang triển khai phần lõi của hệ thống Helpdesk/SLA. Kết quả gồm ba tài liệu thiết kế/kiểm thử và mười ba công việc lập trình backend, hoàn chỉnh luồng ticket đến trao đổi, solution note và audit log. Toàn bộ 153 kiểm thử hiện tại đều đạt, cho thấy phiên bản tại CV035 đủ ổn định để tiếp tục kiểm thử tích hợp và triển khai các hạng mục tiếp theo.